表2-3 项目范围说明书

项目名称：  校医院综合服务管理系统               准备日期：  2025/9/24

产品范围描述

本项目旨在为校医院设计并开发一套集线上挂号、预约管理、医生排班、患者就诊管理与数据统计于一体的综合服务管理系统。产品规格参数严格依据需求文件渐进明细，具体如下：

患者端服务： 实现患者（学生/教职工）的账号注册与登录、个人基本信息管理、按科室/医生/日期/时间段的挂号与预约、医生信息查看、挂号订单的退款与改签管理、号源已满时的候补排队、就诊提醒推送以及历史订单记录查看。

医生端服务： 实现医生账号登录、个人主页信息管理、本周排班及预约患者查看、患者基本信息和就诊记录查看、以及排班调整申请。

管理端服务： 实现管理员安全登录、医生账户与信息管理、医生排班计划制定与调整审批、不同号别（普通/专家/特需）的号源与挂号费管理、挂号规则制定与防黄牛监控、挂号量与科室负荷等数据报表呈现、条件触发式信息推送以及特殊情况下的临时加号功能。

系统质量要求（非功能性）： 系统需满足安全性、支持100+并发的稳定性、基于微信小程序的易用性、良好的可扩展性以及基于Docker容器的可移植性。

最终成果为一个安全、稳定、易用且易于维护的软件系统及相关全套文档。

项目可交付成果

本项目的主要可交付成果包括以下三类：

核心软件产品：

可部署运行的“校医院综合服务管理系统”全套软件（含患者端小程序、医生端与管理端Web应用）、源代码及数据库脚本。

项目管理文档：

项目章程、需求规格说明书、项目计划、开题报告、概要设计文档、详细设计文档、会议纪要、项目验收报告、最终项目总结报告。

技术文档：

系统架构设计文档、数据库设计文档、用户手册（患者/医生/管理员）、系统部署与运维手册、API接口文档（如适用）、测试计划与测试用例、测试报告。

项目验收标准

项目最终验收需满足以下所有标准：

全部功能性需求实现： 所有功能均已正确实现，业务流程通畅。

非功能性需求达标：

安全性： 数据传输使用HTTPS/TLS，敏感信息存储加密，具备权限分级与审计日志功能。

稳定性： 系统支持100名以上患者同时进行核心操作（如挂号），系统响应正常，未出现因并发访问导致的崩溃或严重延迟。

易用性： 患者端以微信小程序形式交付，界面简洁，逻辑清晰，便于各年龄段用户使用。

可扩展性与可移植性：系统采用模块化设计，关键管理模块统一；提供完整的Docker容器化部署方案，确保服务可轻松迁移。

数据初始化完成： 系统内已按需求预置足量的科室、医生及模拟患者数据，可供测试与试运行。

文档验收通过： 所有在“可交付成果”中列出的文档均已提交，内容详实准确。

项目的除外责任

本项目范围明确不包括以下内容：

与校园统一支付、人事/学籍系统等的深度自动集成。

服务器等硬件设备的采购。

电子处方、在线问诊等专业医疗功能。

官方移动应用（APP）的公共应用商店上架。

解决系统上线数年后的海量历史数据归档问题。

项目制约因素

本项目实施过程中需遵守以下限制性条件：

时间制约： 项目有明确的最终交付日期。

技术制约：

平台制约： 患者端主要载体为web端。

性能制约： 必须支持至少100名用户并发访问，并具备防恶意攻击能力。

部署制约： 最终系统需实现Docker容器化，保证可移植性。

安全制约： 必须实现需求中规定的各项安全措施。

资源制约： 开发资源有限，需严格按优先级保障核心功能。

质量制约： 界面设计必须充分考虑易用性，满足不同用户群体（包括老年用户）的使用需求。