校医院综合服务管理系统

### 项目目标： 开发一个集患者服务、医生服务和管理功能于一体的综合服务系统。

### 1.0 项目管理

- 1.1 项目规划与监控

- 1.2 需求分析与确认

- 1.3 风险管理

- 1.4 质量保证与测试管理

- 1.5 部署与上线管理

- 1.6 项目验收与交付

### 2.0 系统设计与架构

- 2.1 技术栈选型（前端、后端、数据库等）

- 2.2 系统架构设计（微服务/单体架构）

- 2.3 数据库设计

- 2.4 接口设计（内部/外部）

- 2.5 安全架构设计

### 3.0 患者端功能开发

- 3.1 患者账号管理模块

- 3.1.1 注册功能

- 3.1.2 登录与身份验证

- 3.2 患者个人信息管理模块

- 3.2.1 信息编辑表单

- 3.2.2 信息保存与更新

- 3.3 挂号功能模块

- 3.3.1 搜索功能（科室/医生/日期）

- 3.3.2 预约与支付集成

- 3.3.3 防拥机制与验证

- 3.4 医生信息查看模块

- 3.5 挂号管理模块

- 3.5.1 退款功能

- 3.5.2 改签功能

- 3.6 候补队列模块

- 3.7 就诊提醒模块（推送通知）

- 3.8 订单记录查看模块

### 4.0 医生端功能开发

- 4.1 医生账号管理模块

- 4.2 医生备注管理模块

- 4.3 排班查看模块

- 4.3.1 本周排班展示

- 4.3.2 预约患者列表

- 4.4 患者信息查看模块

- 4.4.1 基本信息查看

- 4.4.2 就诊记录查看

- 4.5 排班调整申请模块

### 5.0 管理端功能开发

- 5.1 管理端账号管理模块

- 5.1.1 登录与多重验证

- 5.2 医生管理模块

- 5.2.1 账户管理

- 5.2.2 信息编辑

- 5.3 排班管理模块

- 5.3.1 排班计划制定

- 5.3.2 调整申请审批

- 5.4 号源管理模块

- 5.4.1 号别与挂号费设置

- 5.5 挂号管理模块

- 5.5.1 验证规则设置

- 5.5.2 防黄牛监控

- 5.6 报表呈现模块

- 5.7 信息推送模块

- 5.8 临时加号模块

### 6.0 非功能性需求实现

- 6.1 安全性处理

- 6.1.1 HTTPS/TLS加密

- 6.1.2 数据库加密与审计日志

- 6.2 系统稳定性保障

- 6.2.1 并发处理优化（100+用户）

- 6.2.2 防DDoS攻击机制

- 6.3 易用性设计

- 6.3.1 微信小程序开发

- 6.3.2 UI/UX设计（大字体、简化逻辑）

- 6.4 可扩展性设计

- 6.4.1 统一管理工具开发

- 6.5 可移植性设计

- 6.5.1 Docker容器化部署

### 7.0 系统集成与测试

- 7.1 单元测试

- 7.2 集成测试

- 7.3 用户验收测试（UAT）

- 7.4 性能与安全测试

### 8.0 部署与运维

- 8.1 环境搭建（开发、测试、生产）

- 8.2 系统部署

- 8.3 运维手册编写

- 8.4 用户培训与支持

树形wbs